| 附表四 海洋委員會及所屬機關（構）公共工程執行績效考核自評表(總表) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程主辦機關（構）: |  |  |  |  |  | 考核年度: |  |  |
| 受考核工程名稱: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 考核項目 |  |  | 配分比率 | 機關自評得分) |  |  |  |
| 一 | 督導組織及執行績效 |  |  | 35 |  |  |  |  |
| 二 | 缺失改善成果報告 |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 三 | 查核成績 |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 四 | 標案管理系統填報時效及正確率 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 五 | 查核時機 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 六 | 查核紀錄-主辦機關優缺點 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| (原始分數A)小計 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 七 | 加分項目 | 缺失複檢 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 全民督工執行績效 |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | 工程教育訓練 |  | 13 |  |  |  |  |
| (加分項目B)小計 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 合計 (原始A+加分B) |  |  |  |  | 分數 |  | 等第 |  |
| 備註：等第分級-特優(90以上)、優等(85~未達90)、佳等(80~未達85)、合格(75~未達80)、待加強(60~未達75) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程主辦機關（構）簽章： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程承辦人員： |  |  | 承辦單位主管： |  |  |  |  |  |

| 附表四 海洋委員會及所屬機關（構）公共工程執行績效考核自評表(詳細表) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程主辦機關（構）: |  |  |  |  |  |  | 受考核工程名稱: |  |  |  |  |  |  | 考核年度: |  |  |
| 項次 | 考核項目 |  |  |  |  |  |  |  | 配分 | 自評得分 | 辦理情形說明 |  |  |  | 佐附文件編號 (見出紙) |  |
|  | 主項 | 子項 |  |  |  | 考核基準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 督導 組織 及 執行 績效 (35%) | (一)督導機制建立(5%) |  |  |  | 執行工程督導或成立工程督導組織 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (二)督導執行情形(15%) |  |  |  | 確實辦理工程督導(含定期工程督導或不定期之平日督導) |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (三)追蹤改善成效(15%) |  |  |  | 督導缺失確實追蹤改善情形，並均有書面紀錄可稽。 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 缺失 改善 成果 報告 (30%) | (一) 提報 期限 (10%) | 1 | 準時 改善完成 |  | 提前6日以上 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 提前1~5日 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 原訂期限 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 逾期改善 |  | 逾期1~5日 |  |  | -1~-5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 逾期6日以上未達10日 |  |  | -10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 未提送 |  | 逾期10日以上(*A) |  |  | -10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (二) 展期 申請 (5%) | 1 | 符合 程序 |  | 無須展期 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 期限內展期 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 未符 程序 |  | 逾期後補展期 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 未展期(逾期且無展期) |  |  | -5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (三) 格式 審查 (5%) | 1 | 符合 |  | 符合格式審查 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 不符 |  | 不符格式審查，修正後符合 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 經補正仍不符格式審查 |  |  | -5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (四) 改善 情形 (10%) | 1 | 確實改善 |  | 1次通過，且落實審核並製作缺改善成果報告。 |  |  | 7~10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 退請補正 |  | 檢退1次 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 檢退2次以上(依檢退總次數扣分) |  |  | -2↑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 查核成績 (15%) |  | 1 | 優等 |  | 90分以上 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 甲等 |  | 88~89分 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 86~87分 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 84~85分 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 82~83分 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80~81分 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 乙等 及以下 |  | 78~79分 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 76~77分 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 75以下 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 未查核 |  | 當年度未接受查核或免查核者 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 標案管理系統填報時效 及正確率 (10%) |  | 1 | 準時完成 |  | 全年度各月份均準時填報且完成進度查證作業 |  |  | 10 |  |  | 進度填報情形 | 進度查證作業 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1月份 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2月份 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3月份 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4月份 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 逾時或未完成 |  | 單一月份未確實或延遲提送進度查證資料 |  |  | -2 |  | 5月份 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6月份 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 單一月份逾期填報(扣2分/日) (*B) |  |  | *B |  | 7月份 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 單一月份未填報(逾期填報達當月工程會期限者) (*B) |  |  |  |  | 8月份 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9月份 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10月份 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 填報 有誤 |  | 經本會抽查標管系統有填報錯誤或遺漏情形 |  |  | -1 |  | 11月份 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12月份 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小計 |  |  |  |  |  |
| 五 | 查核時機 (5%) |  | 1 | 原則 |  | 20%~80% |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 未符 |  | 未達20% |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 超過80% |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 例外 |  | 符合本會年度查核計畫所訂不限於查核時機原則情形 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 查核紀錄- 主辦機關 優缺點 (5%) |  | 1 | 優點 |  | 優點5項以上 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 優點1~4項 |  |  | 1~4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 優點0項 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 缺失 |  | 缺失1~4項 |  |  | -1~-4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 缺失5項以上 |  |  | -5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 扣點 |  | 依扣點數，3倍扣分 |  |  | *C |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 加分 項目 (+25%) | (一) 缺失 複檢 (+5%) | 1 | 缺失 改善 |  | 參與本會工程施工查核缺失複檢，經現場複檢結果均確實改善完成 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (二) 全民 督工 執行 績效 (+7%) | 1 | 完成處理，並經審查結案 |  | 通報日起2~4日內結案 |  |  | 5~3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 通報日起5日內結案 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 通報日起6日內結案 |  |  | -3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 通報日起逾6日結案 |  |  | -5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 民眾滿意度調查 |  | 非常滿意 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 很滿意 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 不滿意/很不滿意 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 非常不滿意 |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 未接受滿意度調查 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (三) 工程 教育 訓練 (+13%) | 1 | 參與 工程教育訓練 |  | 承辦人員出席工程教育訓練情形 |  |  | 1~3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 協辦 工程教育訓練 |  | 協辦本會年度工程教育講習或研討會 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |