海洋委員會及所屬機關（構）公共工程執行績效考核自評表(總表)
工程主辦機關（構）:

考核年度:

受考核工程名稱:

項次
考核項目
配分比率
機關自評得分)
一
督導組織及執行績效
35

二
缺失改善成果報告
30

三
查核成績
15

四
標案管理系統填報時效及正確率
10

五
查核時機
5

六
查核紀錄-主辦機關優缺點
5

(原始分數A)小計
100

七
加分項目
缺失
檢
5

全民督工執行績效
7

工程教育訓練
13

(加分項目B)小計
25

合計
(原始A+加分B)
分數
等第

備註：等第分級-特優(90以上)、優等(85~未達90)、佳等(80~未達85)、合格(75~未達80)、待加強(60~未達75)

工程主辦機關（構）簽章：
工程承辦人員：
承辦單位主管：

海洋委員會及所屬機關（構）公共工程執行績效考核自評表(詳細表)
工程主辦機關（構）:
受考核工程名稱:

考核年度:

項次
考核項目
配分
自評得分
辦理情形說明
佐附文件編號
(見出紙)

主項
子項
考核基準

一
督導
組織
及
執行
績效
(35%)
(一)督導機制建立(5%)
執行工程督導或成立工程督導組織
5

(二)督導執行情形(15%)
確實辦理工程督導(含定期工程督導或不定期之平日督導)
15

(三)追蹤改善成效(15%)
督導缺失確實追蹤改善情形，並均有書面紀錄可稽。
15

二
缺失
改善
成果
報告
(30%)
(一)
提報
期限
(10%)
1
準時
改善完成
提前6日以上
10

提前1~5日
9

原訂期限
8

2
逾期改善
逾期1~5日
-1~-5

逾期6日以上未達10日
-10

3
未提送
逾期10日以上(*A)
-10

(二)
展期
申請
(5%)
1
符合
程序
無須展期
5

期限內展期
4

2
未符
程序
逾期後補展期
0

未展期(逾期且無展期)
-5

(三)
格式
審查
(5%)
1
符合
符合格式審查
5

2
不符
不符格式審查，修正後符合
3

經補正仍不符格式審查
-5

(四)
改善
情形
(10%)
1
確實改善
1次通過，且落實審核並製作缺改善成果報告。
7~10

2
退請補正
檢退1次
7

檢退2次以上(依檢退總次數扣分)
-2↑

三
查核成績
(15%)
1
優等
90分以上
15

2
甲等
88~89分
14

86~87分
12

84~85分
10

82~83分
8

80~81分
6

3
乙等
及以下
78~79分
4

76~77分
2

75以下
0

4
未查核
當年度未接受查核或免查核者
5

四
標案管理系統填報時效
及正確率
(10%)
1
準時完成
全年度各月份均準時填報且完成進度查證作業
10

進度填報情形
進度查證作業

1月份

2月份

3月份

4月份

2
逾時或未完成
單一月份未確實或延遲提送進度查證資料
-2

5月份

6月份

單一月份逾期填報(扣2分/日) (*B)
*B

7月份

單一月份未填報(逾期填報達當月工程會期限者) (*B)

8月份

9月份

10月份

3
填報
有誤
經本會抽查標管系統有填報錯誤或遺漏情形
-1

11月份

12月份

小計

五
查核時機
(5%)
1
原則
20%~80%
5

2
未符
未達20%
1

超過80%
1

3
例外
符合本會年度查核計畫所訂不限於查核時機原則情形
5

六
查核紀錄-
主辦機關
優缺點
(5%)
1
優點
優點5項以上
5

優點1~4項
1~4

優點0項
0

2
缺失
缺失1~4項
-1~-4

缺失5項以上
-5

3
扣點
依扣點數，3倍扣分
*C

七
加分
項目
(+25%)
(一)
缺失

檢
(+5%)
1
缺失
改善
參與本會工程施工查核缺失
檢，經現場複檢結果均確實改善完成
5

(二)
全民
督工
執行
績效
(+7%)
1
完成處理，並經審查結案
通報日起2~4日內結案
5~3

通報日起5日內結案
0

通報日起6日內結案
-3

通報日起逾6日結案
-5

2
民眾滿意度調查
非常滿意
2

很滿意
1

不滿意/很不滿意
0

非常不滿意
-1

未接受滿意度調查
0

(三)
工程
教育
訓練
(+13%)
1
參與
工程教育訓練
承辦人員出席工程教育訓練情形
1~3

2
協辦
工程教育訓練
協辦本會年度工程教育講習或研討會
10